APSTIPRINĀTS

VSIA “Piejūras slimnīca” Iepirkumu komisijas

- 2016.gada 14. jūnija sēdē, protokols Nr.4

- NOLIKUMS

- Fasādes un cokolstāva vienkāršotā renovācija

- ēkai kadastra Nr. 17000400213014

Identifikācijas Nr. PS 2016/02

- Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu

2016

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs

- VSIA „Piejūras slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003343729, Jūrmalas iela 2, Liepāja, Latvija, Valsts kase, kods TRELLV22, konts Nr. LV36TREL9291040000000,  iepirkumi tālrunis/fakss: 63401415.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs  PS 2016/02.

  - Pasūtītāja kontaktpersona. Nolikuma izskaidrošana.

    - VSIA „Piejūras slimnīca” tehniskais direktors Aigars Rauda, tālrunis Nr. 29406175, tālrunis/fakss: 63401415, e-pasts aigars.rauda@lps.gov.lv

    - Informāciju par nolikumu ieinteresētie pretendenti var saņemt, rakstiski vēršoties pie iepirkuma komisijas.

    - Ieinteresētie piegādātāji, kuri pieprasa nolikuma izskaidrojumu, rakstiski, izmantojot pastu vai faksu, nosūta lūgumu, adresējot to iepirkuma komisijai.

    - Skaidrojumi un atbildes par nolikumu tiks sniegtas pie nosacījuma, ja ieinteresētais piegādātājs papildu informāciju pieprasījis savlaicīgi.

1.4. Komisija

Iepirkuma procedūru veic ar VSIA „Piejūras slimnīca” valdes 2015. gada 17. septembra sēdes lēmumu, protokola Nr. 8,  apstiprināta iepirkumu komisija (turpmāk tekstā – Komisija).

1.5. Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma priekšmets ir fasādes un cokolstāva vienkāršotā renovācija ēkai kadastra Nr. 17000400213014, atbilstoši SIA "V PROJEKTS” izstrādātajai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentācijai. CPV klasifikatora kods 45000000-7, saskaņā ar  tehniskajām specifikācijām šī nolikuma 6. pielikums.

1.6. Darbu izpildes termiņi un vieta:

    - Būvdarbi veicami (ēka kadastra Nr. 17000400213014) - 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

    - Līguma ietvaros veicamo būvdarbu vieta – Jūrmalas iela 2, Liepāja, Latvija, LV-3401.

- 1.7. Iespējas iepazīties ar nolikumu un saņemt to.

Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja VSIA „Piejūras slimnīca” mājaslapā internetā (www.piejurasslimnica.lv), sadaļā “Iepirkumi”. Tā ir identiska drukātajai versijai un izmantojama piedāvājuma sagatavošanai. Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties uz vietas VSIA “Piejūras slimnīca”, Jūrmalas iela 2, Liepāja, darba dienās no plkst. 08:00 līdz 16:00, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu pa tālruni/faksu 63401415, sākot ar dienu, kad iepirkuma procedūra ir izsludināta Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (www.iub.gov.lv) līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.8. Piedāvājumu iesniegšanas datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumu pretendents var iesniegt, sākot ar iepirkuma izziņošanas dienu, VSIA „Piejūras slimnīca”,  adrese: Jūrmalas  iela 2 (ieeja no Dārtas ielas 31), Liepāja, Latvija, LV-3401,  darba dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00 (pirmssvētku dienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00) līdz 2016.gada 28.jūnijam plkst.11:00.

    - Ja piegādātājs piedāvājuma iesniegšanai izmanto citu personu pakalpojumus (nosūta pa pastu vai ar kurjeru), tas ir atbildīgs par piegādi līdz piedāvājumu iesniegšanas vietai līdz noteiktā termiņa beigām.

    - Saņemtos piedāvājumus Pasūtītājs reģistrē piedāvājumu reģistrā to iesniegšanas secībā, uz aploksnes norādot saņemšanas datumu un laiku. Aploksnes tiek glabātas aizzīmogotas līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Jebkuri piedāvājumi, kurus Pasūtītājs saņems pēc pēdējā iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti un tiks neatvērti atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

  - Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu.

    - Iepirkumam tiks pieņemti un izskatīti piedāvājumi no tiem pretendentiem, kuri būs noformējuši un iesnieguši piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un nolikuma prasībām. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai. Visām izmaksām piedāvājumā jābūt uzrādītām euro (EUR).

    - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā.

    - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros (1 (viens) oriģināls un 1 (viena) pretendenta apstiprināta kopija). Katrā no piedāvājuma eksemplāriem jāiekļauj šādi dokumenti:

      - Pretendentu atlases dokumenti, kas minēti nolikuma 3.; 4. sadaļā;

      - .Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums, kurā iekļauj visus nolikuma 2.7.punktā minētos dokumentus.

    - Pretendentam jāiesaiņo piedāvājumu trijās aploksnēs – vienā ārējā un divās iekšējās:

1.9.4.1. Ārējai aploksnei jābūt adresētai:

- VSIA „Piejūras slimnīca”, Iepirkumu komisijai

- adrese Jūrmalas iela 2 (ieeja no Dārtas iela 31), Liepāja, Latvija, LV-3401

- pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese (kontaktinformācija);

- iepirkumam „Fasādes un cokolstāva vienkāršotā renovācija ēkai kadastra Nr. 17000400213014”

- Identifikācijas numurs PS 2016/02.

- Neatvērt pirms iepirkuma komisijas sēdes!

      - Vienai iekšējai aploksnei jāsatur nolikuma 1.9.3.1.punktā minētā dokumentācija ar norādi uz aploksnes: “Pretendenta atlases dokumenti” – 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija.

      - Otrai iekšējai aploksnei jāsatur nolikuma 1.9.3.2.punktā minētā dokumentācija ar norādi uz aploksnes: “Pretendenta piedāvājums” - 1 (viens) oriģināls un 1 (viena) kopija.

    - Visai iesniedzamajai dokumentācijai, atbilstoši 1.9.4. punktā minētajam sadalījumam pa aploksnēm, jābūt cauršūtai (caurauklotai ar diegu, lai nebūtu brīvi nomaināmas lapas) un apzīmogotai ar pretendenta zīmogu, norādot cauršūto lapu skaitu. Katru eksemplāru, gan oriģinālu, gan katru kopiju cauršuj atsevišķi. Uz katra no eksemplāra pirmās lapas atbilstoši norāda „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”.

    - Pretendents piedāvājumu, kas sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, var iesniegt, sākot ar iepirkuma izziņošanas dienu nolikumā norādītajā vietā un laikā, līdz šajā nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Parakstītam jābūt katram piedāvājumā iekļautajam dokumenta oriģinālam.

    - Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju, ko iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos.

    - Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, vai informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta trīspadsmito daļu, pasūtītājs publicēs noslēgto iepirkuma līgumu savā mājas lapā internetā.

    - Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Pasūtītājs pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, piedāvājums atdodams tā iesniedzējam un piedāvājuma saņemšanu nereģistrē.

    - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt visiem nolikuma, tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem.

    - Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

    - Ja iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas piegādātāju apvienībai, pasūtītājs var pieprasīt, lai apvienība Pasūtītāja noteiktā termiņā, kurš nedrīkst būt īsāks par objektīvi iespējamo, izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam.

1.10. Līguma apmaksas nosacījumi (atbilstoši līguma projektam – 3. pielikums):

Apmaksa izpildītājam par darbu tiks veikta pēc Darba pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas                           30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina saņemšanas un darba nodošanas akta parakstīšanas.

1.11. Piedāvājumu varianti

Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.

- TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

  - Tehniskais apraksts

Fasādes un cokolstāva vienkāršotā renovācija ēkai ar kadastra Nr.17000400213014, atbilstoši                                     SIA "V PROJEKTS” izstrādātajai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentācijai.

  - Galvenie darbi: Fasādes un cokolstāva vienkāršota renovācija.

2.3. Izpildes termiņš:

Būvdarbi veicami (ēka kadastra Nr. 17000400213014) - 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.

  - Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka:

    - Būvniecības likums;

    - Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

    - Latvijas valsts standarti;

    - Projekta dokumentācijā izvirzītās prasības;

    - Visi darbi veicami ievērojot Liepājas pilsētas apbūves noteikumos, Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumos un Liepājas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos izvirzītās prasības, kā arī normatīvos aktus un Pasūtītāja norādījumus.

  - Garantija:

Izpildītājam jānodrošina bezmaksas garantijas apkalpošana, kā arī garantija atbilstoši līguma projektam darbam, materiāliem ne mazāk kā 2 (divi) gadi pēc darba pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas;

2.6. Citi noteikumi

Pārējie noteikumi un līguma saistību noteikumi saskaņā ar līguma projektu, kas ir šī nolikuma  3. Pielikums.

2.6.2. Tāme:

      - Lokālajās tāmēs jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

      - Koptāme, kopsavilkums un lokālās tāmes jāizstrādā atbilstoši Ministru Kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (turpmāk tekstā - LBN 501-15).

2.6.3. Ekvivalenti izstrādājumi:

Ja darbu apjomos vai projekta dokumentācijā ir norādīti konkrēti izstrādājumi vai konkrēta ražotāja produkcija, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tas piedāvājumam pievieno nolikuma 2.7.5.punktā noteiktos dokumentus. Jautājumi par ekvivalentu izstrādājumu pielietošanu pēc līguma noslēgšanas netiks risināti.

2.7. Pretendentam tehniskajā un finanšu piedāvājumā jāiekļauj

    - Finanšu piedāvājums (pēc formas – nolikuma 2. pielikums), kurā uzrādīta objekta izbūves kopsumma (līgumcena).

    - Lokālās tāmes, kopsavilkums un koptāme, kas izstrādātas atbilstoši LBN 501-15.

    - Finanšu piedāvājuma tāmes (lokālās tāmes, kopsavilkums, koptāme) *xls formātā uz elektroniskā datu nesēja (CD).

    - Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai.

    - Atsevišķi pievienojams to materiālu  uzskaitījums, kas iekļauti piedāvājumā un ir dokumentācijā prasīto materiālu ekvivalenti (ja paredzēts izmantot materiālu ekvivalentus), norāda ražotāju un marku un pievieno dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvātā produkta īpašībām un atbilstību prasībām. Ja šāds dokuments netiks pievienots, pasūtītājs uzskatīs, ka tiek piedāvāti un tiks izmantoti vienīgi tie materiāli, kurus prasa atbilstoši SIA "V PROJEKTS” izstrādātajai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentācijai. Pretendents savā piedāvājumā ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā.

- PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN PIEDĀVĀJUMA SASTĀVS

3.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā, veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumam, atbilstoši šī nolikuma prasībām.

3.2. Uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 82. panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

3.3. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus Latvijas Republikā.

3.4. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie darbaspēka resursi līguma savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei, tajā skaitā, sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā;

3.5. Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie sertifikāti, licences un atļaujas norādīto darbu veikšanai.

3.6. Pretendenta gada vidējais apgrozījums būvniecībā (Latvijā reģistrētiem pretendentiem būvkomersantu reģistrā reģistrētais apgrozījums par komercdarbību būvniecībā ar apakšuzņēmējiem) par iepriekšējiem trīs noslēgtajiem finanšu gadiem (2013., 2014., 2015.) ir vismaz 2 (divas) reizes lielāks par kopējo pretendenta piedāvāto līgumcenu bez PVN.

3.7. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir izbūvējis vismaz 2 (divus) līdzīgus objektus, par kuriem ir saņemtas pozitīvas attiecīgo būvdarbu pasūtītāju atsauksmes.

3.8. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu objektu būvdarbu vadīšanā kā atbildīgam būvdarbu vadītājam, par kuriem ir saņemtas attiecīgo būvdarbu pasūtītāja pozitīvas atsauksmes.

3.9.  Par līdzīgu objektu iepirkuma  ietvaros tiks uzskatīts objekts - ēkas jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana, kur viena līguma ietvaros veikti fasādes un cokola būvdarbi 800 m2 apjomā par kopējo summu ne mazāku kā pretendenta piedāvātās līgumsumma, neskaitot PVN. Attiecīgais objekts ir nodots ekspluatācijā pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas ne agrāk kā 2011.gada 1.janvārī.

4. PRETENDENTU ATLASEI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums).

  - Informācija par sekmīgi īstenotajiem līdzīgiem būvdarbu līgumiem (objektiem) (pēc formas – nolikuma 5. pielikums). Pievienot  akta kopiju  par Objekta nodošanu ekspluatācijā (darbu nodošanas – pieņemšanas akta kopiju).

  - Nolikuma 3.7.punktā un 3.8.punktā noteikto prasību izpildi apliecinošu attiecīgo būvdarbu līgumu pasūtītāju atsauksmes, kuras satur informāciju par būves veidu un apjomu, līguma izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši normatīviem un kvalitatīvi, kā arī savlaicīgi un pienācīgi pabeigti.

  - Informācija par sertificētajiem speciālistiem, kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē (pēc formas – nolikuma 4.pielikums).

  - Būvdarbu vadītāja sertifikāta kopija (vai norāde uz publisku datubāzi, kurā Komisija brīvi var pārbaudīt speciālista kvalifikāciju) un parakstīts apliecinājums par dalību līguma izpildē, ja iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas pretendentam.

  - Norāde uz līguma daļu, kuru būvdarbu veicējs paredzējis nodot apakšuzņēmējiem (apakšuzņēmēji, izpildei nododamo būvdarbu vai pakalpojumu līguma daļa), kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 (divdesmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pievienojot nepieciešamo sertifikātu, licenču un apliecību kopijas norādīto darba daļu izpildei, kā arī apakšuzņēmēju apliecinājumi par dalību līguma izpildē, ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

  - Vispārīga informācija:

    - Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē;

    - Iepirkuma komisija  veiks pretendenta atbilstības pārbaudi Publisko iepirkumu likuma un šī nolikuma prasībām.

    - Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā;

    - Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;

    - Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu;

    - Ja komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde;

    - Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā;

    - Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai komisija var pieaicināt ekspertu.

  - Vērtēšanas kārtība:

    - Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija pārbauda atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai un veic piedāvājuma izvēli.

    - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minētajiem gadījumiem. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta  piektās daļas 1., 2. vai 3. punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta septītajai un astotajai daļai.

    - Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā.

    - Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par iepirkuma rezultātiem un pretendentu, ar kuru nolemts slēgt līgumu. Par to pretendentiem tiek nosūtīta vēstule, izmantojot pretendenta pieteikumā norādītos kontaktus.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst visām nolikumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

  - Pasūtītājs ar iepirkuma komisijas izvēlēto pretendentu slēgs publisko būvdarbu līgumu par fasādes un cokolstāva vienkāršoto renovāciju.

  - Ja izraudzītais pretendents atteiksies slēgt publisko būvdarbu līgumu, iepirkumu komisija pieņems lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst visām pasūtītāja prasībām un ir ar nākošo zemāko līgumcenu vai arī pārtrauks iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, Komisija izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nākamais Pretendents būs uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Komisija pieņems lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

6. PIELIKUMI IR NEATŅEMAMA ŠĪ NOLIKUMA SASTĀVDAĻA:

6.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums);

6.2. Pretendenta finanšu piedāvājums (2.pielikums);

6.3. Publiskā būvdarbu līguma projekts (3.pielikums);

6.4. Informācija par piesaistītajiem speciālistiem  (4.pielikums);

6.5. Informācija par īstenotajiem līgumiem (5.pielikums);

6.6. Darbu apjomi (6.pielikums).

6.7. Tehniskā dokumentācija (PDF fails).

- Pielikums iepirkuma nolikumam

ID Nr. PS 2016/02

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

| Uzņēmuma nosaukums: |  |
| --- | --- |

| Reģistrācijas Nr. un datums: |  |
| --- | --- |

| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. un datums: |  |
| --- | --- |

| Amatpersona: |  |
| --- | --- |

(amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, personas kods)

Ar šī pieteikuma iesniegšanu apliecina, ka:

- uz sabiedrību neattiecas Publisko iepirkumu likuma 82. panta piektās daļas izslēgšanas nosacījumi un tā ir reģistrēta, licencēta un sertificēta atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

- gada apgrozījums būvniecībā par iepriekšējiem trīs gadiem (2013., 2014., 2015.):

|  | EUR, neskaitot PVN |
| --- | --- |
| 2013.gads |  |
| 2014.gads |  |
| 2015.gads |  |

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

Paraksts:

_______________________________________

(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)

Z.v.

Uzņēmuma adrese

| Telefons, fakss, e-pasta adrese: |  |
| --- | --- |

| Uzņēmuma bankas rekvizīti: |  |
| --- | --- |

Piedāvājuma iesniegšanai, pārstāvniecībai iepirkuma procedūrā pilnvarotā persona:

(ieņemamais amats, vārds, uzvārds, personas kods, telefons)

- 2016.gada ______. ________________

2. Pielikums iepirkuma nolikumam

ID Nr. PS 2016/02

- Pretendenta finanšu piedāvājums

VSIA „Piejūras slimnīca”, Jūrmalas iela 2, Liepājā

2016.gada ____.______

Mēs piedāvājam veikt iepirkumā „Fasādes un cokolstāva vienkāršotā renovācija ēkai kadastra                    Nr. 17000400213014”, identifikācijas Nr. PS 2016/02, Jūrmalas ielā 2, Liepājā, atbilstoši                          SIA "V PROJEKTS” izstrādātajai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentācijai, minētos darbus, saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, tajā noteiktajā laikā un veidā par līgumsummu:

| Līguma summa EUR bez PVN |  |
| --- | --- |
| Pievienotās vērtības nodoklis __% |  |
| Summa KOPĀ EUR |  |

Apņemamies iepirkumā „Fasādes un cokolstāva vienkāršotā renovācija ēkai kadastra                                     Nr. 17000400213014”, identifikācijas Nr. PS 2016/02, Jūrmalas ielā 2, Liepājā, atbilstoši                                SIA "V PROJEKTS” izstrādātajai ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas ieceres dokumentācijai,  minētos darbus veikt - 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas,  ievērojot pievienoto kalendāro darba izpildes grafiku, kā arī nodrošināt objektam 2 (divu) gadu garantijas laiku pēc akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas Liepājas pilsētas Būvvaldē.

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kuri varētu ietekmēt līgumsummu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja Mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši Mūsu piedāvājumam.

Apliecinām, ka ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā minētā darba veikšanai.

Apliecinām, ka lokālajās tāmēs ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējams būvdarbu tehnoloģiski pareizi un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā.

Šim piedāvājumam un Jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. Mēs saprotam, ka Jūs varat pieņemt un noraidīt jebkuru piedāvājumu jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai.

Pielikumā:

- Koptāme, kopsavilkums un lokālās tāmes;

- Koptāme, kopsavilkumi un lokālās tāmes xls formātā elektroniskajā datu nesējā;

- Tehniskā informācija par piedāvātajiem materiāliem.

| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |

3. Pielikums iepirkuma nolikumam

ID Nr. PS 2016/ 02

PUBLISKĀ BŪVDARBU LĪGUMA PROJEKTS

(var tikt precizēts)

Liepāja                                                                                                            2016. gada  ___. ___________

„__________”, reģistrācijas  Nr. _________, tās ___________ personā, kuri rīkojas saskaņā ar Statūtiem, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un   „______” , reģistrācijas Nr. __________,  turpmāk tekstā saukts Uzņēmējs, tā ____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šā līguma tekstā saukti Puses, pamatojoties uz Valsts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Piejūras slimnīca” rīkotās iepirkuma procedūras, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, „_____”, identifikācijas Nr. _____, turpmāk šā līguma tekstā saukta Iepirkums,  rezultātiem un  _______iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

  - UZŅĒMĒJS pēc PASŪTĪTĀJA pasūtījuma, saskaņā ar Iepirkumā iesniegto tehnisko un finanšu piedāvājumu un apliecinājumu, vadoties no Iepirkuma tehniskās specifikācijas, apņemas ar saviem spēkiem un tehniskajiem līdzekļiem organizēt un _________, (turpmāk līguma tekstā “objekts”) un (turpmāk līguma tekstā - “darbi”).

UZŅĒMĒJA izpildāmo darbu detalizēts uzskaitījums atspoguļots šī līguma 2. Pielikumā  “_______”, kas izveidota, pamatojoties uz UZŅĒMĒJA iesniegto piedāvājumu.

  - Darbi tiek veikti ________, Latvijā funkcionējošas slimnīcas ēkās – _____________ (______ teritorijā) (turpmāk līguma tekstā - “darbu izpildes vieta”).

- LĪGUMA DOKUMENTĀCIJA

  - PUSES apņemas papildus šim līgumam ievērot uzskaitītos dokumentus, kuri ir neatņemamas šī līguma sastāvdaļas:

2.1.1.izpildāmo darbu un izdevumu sarakstu -  2. Pielikumā  “______”;

  - Ja līguma darbības laikā radīsies pretrunas starp dažādu līguma dokumentu noteikumiem vai noteikumiem viena dokumenta ietvaros, tad tā PUSE, kas konstatējusi pretrunas, nekavējoties par to ziņo otrai PUSEI, pēc kā PUSES vienojas, kuram līguma dokumentam (vai dokumenta noteikumam) piešķirama prioritāte.

- PIEMĒROJAMAIS LIKUMS

  - Ar šī līguma izpildi saistītajos neskaidrajos jautājumos un iespējamo domstarpību gadījumos PUSES vadīsies no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līgumā lietotie termini interpretējami saskaņā ar Būvniecības likumā un Vispārīgajos būvnoteikumos sniegtajiem terminu skaidrojumiem.

- PUŠU PĀRSTĀVJI

  - Lai šis līgums tiktu īstenots bez nevajadzīgas kavēšanās, PUŠU pienākums ir nodrošināt no savas puses kompetentu pārstāvi, kurš ir tiesīgs darboties attiecīgās PUSES vārdā.

PUSES informē viena otru par to, kas ir tās pārstāvis, norādot pārstāvja vārdu, uzvārdu, adresi, kontakttālruni, un nepieciešamības gadījumā uzrāda viņa kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.

  - Visi paziņojumi, pieprasījumi un cita informācija, kas nododama saskaņā ar šo līgumu, jānodod PUŠU pārstāvjiem.

- DARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

  - UZŅĒMĒJS apņemas darbus veikt atbilstoši iesniegtajam finanšu piedāvājumam un apliecinājumam, ievērojot PASŪTĪTĀJA norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī. UZŅĒMĒJS apņemas darbus veikt, strādājot Pasūtītāja teritorijā, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un ugunsdrošības noteikumu prasības.

  - Darbus UZŅĒMĒJS veic taupīgi un racionāli, izmantojot būvizstrādājumus, energoresursus un būvniecībai atvēlētos līdzekļus, ievērojot slimnīcas pacientu un personāla darba vajadzības.

  - UZŅĒMĒJS apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt darbu vai PASŪTĪTĀJA saistību izpildi.

  - UZŅĒMĒJS apņemas darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, UZŅĒMĒJAM ir jāuzrāda darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.

  - UZŅĒMĒJS organizē un ar saviem spēkiem un līdzekļiem veic nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina to pareizu un kvalitatīvu izmantošanu darbu procesā.

  - UZŅĒMĒJAM jānodrošina, lai darbi tiktu veikti sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā.

  - UZŅĒMĒJAM jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kas varētu rasties PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai darbu izpildes rezultātā.

  - Ja UZŅĒMĒJA veiktais darbs neatbilst līguma prasībām vai citiem līguma dokumentiem, tad UZŅĒMĒJS nevar ierobežot savu atbildību, apgalvojot, ka darbu izpildi ir kontrolējis pats PASŪTĪTĀJS.

  - Noslēdzot šo līgumu, PASŪTĪTĀJS nevilcinoties nodod UZŅĒMĒJAM visus viņa rīcībā esošos būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus.

  - PASŪTĪTĀJS netraucē UZŅĒMĒJU darbu izpildes procesā, ja vien šādas rīcības nepieciešamību nenosaka līguma izpildes un normatīvo aktu pārkāpumi no UZŅĒMĒJA puses.

  - UZŅĒMĒJA pienākums ir novērtēt PASŪTĪTĀJA iesniegtos dokumentus un dotos norādījumus. UZŅĒMĒJS nekavējoties sniedz PASŪTĪTĀJAM rakstisku ziņojumu, ja PASŪTĪTĀJA iesniegtajos dokumentos un dotajos norādījumos ir kļūdas vai citādas neprecizitātes, vai arī ieteiktie darbu risinājumu varianti citu iemeslu dēļ var novest pie nelabvēlīgām sekām, kuru rezultāts var būt samazinātas izmantošanas iespējas un/vai dārgāka to ekspluatācija.

  - PUSES apņemas nevilcinoties informēt viens otru par visiem apstākļiem, kuri varētu kaitēt kvalitatīvai darbu izpildei.

  - UZŅĒMĒJS uztur kārtību un tīrību darbu izpildes vietā, ievērojot, ka darbi notiek funkcionējošā slimnīcā.

  - UZŅĒMĒJS darbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks.

  - Par UZŅĒMĒJA un/vai viņa apakšuzņēmēju vainas dēļ darbu rezultātā nodarīto kaitējumu videi atbildību nes pilnībā UZŅĒMĒJS.

UZŅĒMĒJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM un trešajām personām visus zaudējumus, kas pēdējiem radušies sakarā ar to, ka UZŅĒMĒJS nav izpildījis pienākumus saskaņā ar līguma 5.13.,5.14. punktu.

- DARBU IZPILDES TERMIŅŠ

  - Darbi tiek uzsākti 2016. gada ______ un to galējais izpildes termiņš _______.

  - Darbu izpildes termiņu PUSES var grozīt līguma 6.3. punktā minētajos gadījumos, rakstveidā izdarot par to attiecīgas izmaiņas.

  - UZŅĒMĒJAM ir tiesības uz darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

    - ja pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas darbu apjomā;

    - ja PASŪTĪTĀJA iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar darbu izpildes pārtraukšanu;

    - ja PASŪTĪTĀJA saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta UZŅĒMĒJA saistību izpilde;

    - ja iestājušies nepārvaramas varas un/vai ārkārtēji apstākļi, kuri atrodas ārpus UZŅĒMĒJA kontroles un kuri būtiski traucē darbu savlaicīgu izpildi (līguma 12.sadaļā).

  - UZŅĒMĒJAM nav tiesības uz darbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas UZŅĒMĒJS būtu varējis sagaidīt vai pārvarēt.

  - Ja UZŅĒMĒJS līguma 6.3. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas darbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo PASŪTĪTĀJAM rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms bez kavēšanās pēc tam, kad UZŅĒMĒJS uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa darbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums bez kavēšanās netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt  termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.

PASŪTĪTĀJA pienākums ir nevilcinoties sniegt UZŅĒMĒJAM atbildi uz saņemto paziņojumu. Ja PASŪTĪTĀJS nav sniedzis UZŅĒMĒJAM atbildi 10 (desmit) dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS piekritis termiņa pagarinājumam.

  - Līguma 6.3. punktā minētajos gadījumos darbu izpildes termiņš tiek pagarināts atbilstoši darbu kavējuma ilgumam, kādu attiecīgais traucējums izraisījis.

- DARBU NODOŠANA - PIEŅEMŠANA

  - UZŅĒMĒJS, pabeidzot darbus, nodod tos  PASŪTĪTĀJAM. 5 (piecu) dienu laikā PASŪTĪTĀJS izskata un paraksta UZŅĒMĒJA iesniegto nodošanas- pieņemšanas aktu.

  - PASŪTĪTĀJAM savlaicīgi tiek piedāvāta iespēja piedalīties mērījumu un funkcionēšanas izmēģinājumu izdarīšanā.

  - Ja PASŪTĪTĀJS atsakās pieņemt izpildītos darbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja UZŅĒMĒJS nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.

  - Darbu nodošanas aktu paraksta PUSES, kā arī citas personas, kas piedalās darbu nodošanas procedūrā. Katrai PUSEI paliek viens parakstīts akta eksemplārs.

- RISKS. LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMS  UN APDROŠINĀŠANA

  - Līdz darbu nodošanai UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par risku, kas saistīts ar izpildīto darbu, iegādāto būvizstrādājumu, UZŅĒMĒJA rīcībā esošo līguma dokumentu un citu materiālu pilnīgu vai daļēju bojāeju.

  - Ar darbu nodošanas brīdi minētais risks pāriet uz PASŪTĪTĀJU. Šis noteikums nav piemērojams, ja pilnīgas vai daļējas bojāejas cēlonis ir būvniecības defekts, par kuru ir atbildīgs UZŅĒMĒJS (līguma 9.2. punkts).

  - Visas  izmaksas, kas saistītas  ar  Līguma  saistību izpildes nodrošinājumu sniegšanu, sedz UZŅĒMĒJS par saviem līdzekļiem.

  - UZŅĒMĒJAM pirms Līgumā  noteiktā Darba  uzsākšanas  par  saviem līdzekļiem  jāveic savas civiltiesiskās atbildības  apdrošināšana  uz visu  Darba  izpildes laiku, apdrošināšanā jāiekļauj  apakšuzņēmēji, ja  tādi tiek paredzēti   Darbu  izpildē.

  - UZŅĒMĒJAM  pirms Būvlaukuma  nodošanas – pieņemšanas  akta  parakstīšanas, par saviem līdzekļiem jāveic būvniecības visu risku apdrošināšana  pilnas Līguma  summas  apmērā un jāiesniedz polises  kopija PASŪTĪTĀJAM.

  - UZŅĒMĒJAM  kopā ar  Darbu pieņemšanas  - nodošanas  aktu jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM  līguma rezultātā  veikto darbu  garantijas nodrošinājuma apliecinoša dokumenta oriģināls – kredītiestādes vai apdrošināšanas  sabiedrības  līgums, polise vai cits  dokuments, uz kura  pamata  PASŪTĪTĀJS  var vērsties kredītiestāde vai apdrošināšanas  sabiedrībā  ar prasību izmaksāt PASŪTĪTĀJAM  naudas summu, kas nepieciešamas  būvniecības  Defektu novēršanai, ja UZŅĒMĒJS  neveic būvniecības darbu Defektu novēršanu.

  - Līguma  rezultātā  veikto darbu garantijas  nodrošinājumam  jābūt  par  summu ne  mazāku  kā  10% (desmit procentu) apmērā  no faktiski izpildīto  darbu kopsummas un jābūt spēkā 2 (divus) gadus  pēc nodošanas – pieņemšanas  akta  parakstīšanas.

- GARANTIJAS. BŪVNIECĪBAS DEFEKTU NOVĒRŠANA

9.1.UZŅĒMĒJA izpildīto darbu garantijas laiks ir 2 (divi) gadi , skaitot pēc akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas Liepājas pilsētas Būvvaldē.

9.2. Būvniecības defekts pastāv, ja izpildītie darbi nav tādā kvalitātē, kāda pienākas PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar šo līgumu un citiem līguma dokumentiem, un defekts radies tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs UZŅĒMĒJS.

9.3. UZŅĒMĒJA pienākums ir novērst jebkuru defektu bez maksas, ja  prasība par tā novēršanu ir iesniegta atbilstošā laikā (līguma 9.4. punkts).  UZŅĒMĒJS sedz arī visas izmaksas, kas saistītas ar piekļūšanu un defekta noskaidrošanu, kā arī citus izdevumus, kas ir defekta labošanas tiešas un nepieciešamas sekas.

9.4. PASŪTĪTĀJS  nekavējoties paziņo UZŅĒMĒJAM rakstveidā par jebkādiem izpildīto darbu vai materiālu defektiem, kas parādās pēc darbu nodošanas.

9.5. UZŅĒMĒJS novērš defektus 10 (desmit) dienu laikā, skaitot no brīža, kad viņš saņēmis no PASŪTĪTĀJA defekta novēršanas prasību. Ja defektu novēršanai ir nepieciešams ilgāks laiks, PUSES sastāda rakstisku vienošanos par defektu novēršanas kārtību un termiņiem.

  - PASŪTĪTĀJA pienākums ir nodrošināt UZŅĒMĒJAM nepieciešamo piekļūšanu defektu vietai, lai UZŅĒMĒJS defektus varētu pārbaudīt un novērst.

Defektu labošana ir jāveic tādā veidā, lai pēc iespējas mazāk traucētu PASŪTĪTĀJU objekta izmantošanā.

- SAMAKSAS NOTEIKUMI UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Darbu līgumcena ir EUR (euro) _____ (……………………) apmērā, jeb  EUR  …………., neieskaitot ___% pievienotās vērtības nodokli. Pievienotas vērtības nodoklis (PVN) tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līguma summa ietver visas UZŅĒMĒJA izmaksas, tajā skaitā, izmantojamo būvniecības izstrādājumu iegādes izmaksas, darbu izmaksas, darbinieku atalgojumu, piegāžu un transporta izmaksas, kā arī visus iespējamos nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos.

10.3. PASŪTĪTĀJS norēķinās ar UZŅĒMĒJU sekojošā  kārtībā:

10.3.1.  PASŪTĪTĀJS  samaksā  UZŅĒMĒJAM  līguma  summu  30 (trīsdesmit)  dienu laikā pēc darbu  pieņemšanas - nodošanas akta  abpusējas  parakstīšanas  un UZŅĒMĒJA  izrakstītā  rēķina  saņemšanas.

- ATBILDĪBA

  - Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi PUSES ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

  - Uzņēmējs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam un trešajām personām, tās vai tās pilnvaroto personu, vai darbinieku vainas vai nolaidības dēļ.

11.3. Ja UZŅĒMĒJA vainas dēļ tiek nokavēts darbu nodošanas termiņš, tad viņš maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no līgumcenas, par  katru  nokavēto dienu, bet ne vairāk  kā 10%  (desmit procenti) no   līgumcenas.

11.4. Ja PASŪTĪTĀJS savlaicīgi neveic visas no viņa atkarīgās darbības līguma 10.sadaļā noteikto maksājumu veikšanai, tad viņš maksā UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk  kā 10% (desmit procenti) no   termiņā  nesamaksātās  summas.

11.5. Līgumsodu samaksa netiek ieskaitīta to zaudējumu atlīdzināšanā, kuri ir radušies sakarā ar pārkāpto līgumsaistību.

11.6. Līgumsods nav maksājams, ja PUSES par to savstarpēji vienojas, vai gadījumos, kad tiek konstatēts, ka vienas PUSES līgumsaistību neizpilde ir saistīta ar otras PUSES ļaunprātību, kā arī rupju neuzmanību.

- NEPĀRVARAMA VARA

  - PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar PUŠU tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - PUSEI, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties ar šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo pārējām PUSĒM. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņu uzskata, ir iespējama un paredzama viņu līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pārējo PUŠU pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsnieguši kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Ja nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju  apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, PUSES pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām PUSĒM, un izdara attiecīgus grozījumus šajā līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž šo līgumu.

- LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN IZBEIGŠANA, ATKĀPŠANĀS

  - Šis līgums stājas spēkā un kļūst saistošs PUSĒM ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz PUŠU pilnīgai tā saistību izpildei.

  - PUSES vienojas, ka PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma izpildes, iesniedzot par to rakstiski pamatotu paziņojumu UZŅĒMĒJAM, ja UZŅĒMĒJS nepilda savas līgumsaistības termiņā- izpilde  tiek kavēta  ilgāk  par  15 (piecpadsmit) dienām, vai pieļauj būtisku līguma pārkāpumu, un problēma nav novērsta 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas. Līgums uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad PASŪTĪTĀJS iesniedzis vai nosūtījis paziņojumu UZŅĒMĒJAM.

  - PUSES vienojas, ka PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma izpildes, ja VSIA „Piejūras slimnīca” tiek reorganizēta, PASŪTĪTATS brīdina UZŅĒMĒJU par līguma laušanu 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

  - PUSES vienojas, ka PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī līguma izpildes, ja UZŅĒMĒJS   tiek izsludināts  par  maksātnespējīgu.

  - Pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no šī līguma izpildes, UZŅĒMĒJAM:

    - jāpārtrauc jebkādu būvdarbu turpmāka izpilde un PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā jāatstāj darbu izpildes vieta, to iepriekš uzkopjot;

    - nekavējoties jānodod PASŪTĪTĀJAM visi līguma dokumenti un cita dokumentācija, kas ir UZŅĒMĒJA valdījumā.

  - PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM par faktiski padarītajiem darbiem. Iesniedzot pamatotu rakstisku pretenziju, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt summas, kas viņam saskaņā ar šo līgumu pienākas no UZŅĒMĒJA, t.sk. zaudējumus, kas PASŪTĪTĀJAM radušies sakarā ar UZŅĒMĒJA līgumsaistību nepienācīgu izpildi.

- KONFIDENCIALITĀTE

Vienas PUSES iesniegtos dokumentus otra PUSE nedrīkst darīt zināmus citiem vai ļaut izmantot citām personām kā tikai tiem, kam tas nepieciešams darbos un vēlākā objekta izmantošanā. Šos dokumentus nedrīkst izmantot arī citiem uzdevumiem bez PUSES, kura dokumentus iesniegusi, rakstiskas piekrišanas, ja vien tas nav saistīts ar kompetentas valsts pārvaldes vai tiesību aizsardzības iestādes pieprasījumu.

- NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  - Līgumā noteiktā sarakste, tajā skaitā, paziņojumi, lūgumi, iesniegumi u.c. dokumenti nosūtāmi ierakstītā vēstulē vai ar kurjerpastu uz Līgumā norādītajiem PUŠU rekvizītiem, vai arī nododami tieši PUSEI pret parakstu. PUSES var vienoties, ka atsevišķi pieprasījumi, iesniegumi u.c. ir nosūtāmi PUSĒM elektroniski (pa elektronisko pastu, faksimilu).

    - Paziņojumi par atkāpšanos no Līguma, Līguma saistību neizpildi ir nosūtāmi PUSEI ierakstītā vēstulē.

    - Ja paziņojumi, iesniegumi u.c. ir nosūtīti elektroniski, adresātam PUSEI par to saņemšanu ir jānosūta nosūtītājam saņemšanas apliecinājums, tajā pašā elektroniskajā veidā. Šāds dokuments uzskatāms par saņemtu pēc apliecinājuma saņemšanas.

    - Šajā punktā minētie dokumenti, kas ir nosūtīti ierakstītā vēstulē, uzskatāmi par saņemtiem septītajā dienā pēc datuma, kas norādīts uz pasta kvīts par dokumenta pieņemšanu pasta iestādē.

    - Dokumenti, kas nosūtīti ar kurjerpastu, ir uzskatāmi par saņemtiem, ja par saņemšanu ir parakstījies PUSES pārstāvis.

  - Ja spēku zaudē viens vai vairāki šī līguma noteikumi, pārējie līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos satura ziņā neatceļ spēku zaudējušie līguma noteikumi.

  - Grozījumus šajā līgumā un citos līguma dokumentos var izdarīt, PUSĒM par tiem rakstiski vienojoties. Šādā gadījumā rakstiskā vienošanās tiek pievienota šim līgumam un/vai līguma dokumentam, un tā kļūst par neatņemamu šī līguma un/vai līguma dokumenta sastāvdaļu.

  - Par Līgumā norādīto rekvizītu izmaiņām PUSĒM ir jāpaziņo otrai PUSEI 5 (piecu) darba dienu laikā.

  - Līgums ir izstrādāts ___ (____) eksemplāros uz ___ lapām, tai skaitā, ___ Pielikumi latviešu valodā ar vienādu juridisko spēku, pa vienam eksemplāram katrai PUSEI.

  - Strīdi un domstarpības starp PUSĒM tiek risināti sarunu ceļā. Ja PUSES nevienojas par strīdu atrisināšanu sarunu ceļā, tas galīgi tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

- PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

4. Pielikums iepirkuma nolikumam

- ID Nr. PS 2016/02

Informācija par piesaistītajiem speciālistiem

| Pienākumi līguma izpildē* | Speciālista vārds, uzvārds | Kvalifikācija | Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš) | Persona, kuru pārstāv ** | Līguma attiecību pamats *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgais būvdarbu vadītājs |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

* Pretendents norāda līguma izpildē iesaistītos būvdarbu vadītājus, nodrošinot visas normatīvo aktos noteiktās prasības (Būvniecības likuma 22.pants)

** norāda, vai piesaistītais speciālists ir

A pretendenta (piegādātāj vai piegādātāju apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

C apakšuzņēmēja - komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss

D apakšuzņēmējs persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē

Ārvalstīs reģistrēts (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendents nenorāda informāciju par būvdarbu vadītāju reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā

*** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists ir piesaistīts personai, kuru pārstāv

D darba līgums

U uzņēmuma līgums

L cits (norādīt, kāds)

| Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: |  |
| --- | --- |
| Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |

2016.gada ____.______

5. Pielikums iepirkuma nolikumam

- ID Nr. PS 2016/02

informācija par īstenotajiem būvdarbu līgumiem

| Pasūtītājs | Līguma priekšmets | Līguma summa (EUR bez PVN) | Galvenie darbu veidi | Objekta pabeigšanas datums | Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Pievienot  akta kopiju  par Objekta nodošanu ekspluatācijā (darbu nodošanas – pieņemšanas akta kopija)

Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts: _________________________________________

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________________________________________

Z. v

2016.gada ____.______